昆 明 学 院

2026届毕业论文（设计）任务书

论文（设计）题目

基于大语言模型的智能职业发展辅助系统研究与实现

子课题题目LLM-Agent驱动的能力评估与职业规划机制研究

论文（设计）期限

2025 年 12 月16日 2026 年至 5 月 17 日（共 18 周）

| 姓 名 | 周礼星 |
| --- | --- |
| 学 号 | 221101410102 |
| 所属学院 | 信息工程学院 |
| 专业班级 | 计算机科学与技术2班 |
| 指导教师 | 张嵘 |

教务处编

| 论文（设计）课题来源 |  |  | 论文（设计）课题类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校自选项目 |  |  |  |  |
| 本论文（设计）的目的和要求（包括教师应给出的设计原始资料） |  |  |  |  |
| 一、选题目的： 该课题旨在利用LLM及其Agent机制，设计并实现一个智能职业发展辅助系统。通过结合用户个人信息与海量岗位数据，重点达成以下目的： - 实现动态、个性化的能力测评：利用智能系统自动挖掘用户画像，突破传统静态测评的局限，通过多模态信息处理与交互，客观分析用户的技能水平与潜在优势。 - 提供科学的职业规划决策支持：深度分析市场需求与个人条件的匹配度，为高校学生及职场人士提供精准的岗位推荐与学习路径规划。 构建全周期的智能伴跑体系：从能力评估到目标设定，再到每日的任务督促与资源推送，帮助用户轻松、持续地完成职业发展任务，最终达成职业目标。 二、要求： （一）系统功能要求（MVP最小可行性产品）系统需实现B/S架构（Web端），包含以下核心流程： 基础交互：具备用户注册、登录功能，界面简洁无严重Bug。 多模态录入：支持用户填写基本信息，并至少支持一种非结构化文件（如PDF简历或文本自我介绍）的上传与解析。 智能评估：系统能调用LLM对用户数据进行分析，生成一份包含文本评价（优劣势）和可视化图表（如雷达图）的能力报告。 职业规划：能根据评估结果和用户目标，自动生成一份包含阶段性任务（如“第一周学习Python基础”）的简单规划表。 多智能体（MultiAgent）协作：后台至少体现两个不同角色的Agent（例如“面试官Agent”负责提问/分析，“规划师Agent”负责生成路径）之间的交互或数据流转。 数据持久化：用户的个人信息、生成的报告和规划记录需存入数据库，用户下次登录可见。 （二）论文要求：符合开题报告预期成果，逻辑闭环，图表规范，查重率符合学校规定。 |  |  |  |  |
| 学生应完成的任务（包括设计计算说明书、图纸等） |  |  |  |  |
| 1.核心文档与设计书 《毕业论文（设计）》正文：最终的学术成果。 《系统需求规格说明书》：详细描述系统的功能需求（用例）和非功能需求（性能、安全）。 《系统设计说明书》：包含架构设计、数据库设计、接口定义等技术细节。 《用户使用手册》：简要说明系统的操作流程，配截图。 2.关键图纸/图表 系统架构图：展示前端、后端、大模型服务、数据库、向量库的拓扑关系。 UML系列图： 用例图：展示用户与系统的交互功能。 类图：核心业务实体的类结构与关系。 时序图：重点展示User>AgentA>AgentB>Database的协作调用流程。 ER图：数据库实体关系图（用户、简历、报告、任务等表的关联）。 功能模块图：系统的功能层级结构图。 3.软件工程产物 系统源代码：完整的前端（React）和后端（FastAPI/Python）工程文件。 数据库脚本：建表SQL语句及必要的初始化数据。 演示视频/截图：用于答辩展示系统运行情况。 |  |  |  |  |
| 论文（设计）各部分内容和时间分配（可根据具体时间安排添加） |  |  |  |  |
| 第1周：确定论文选题，收集相关文献资料，完成开题报告的撰写。 第2周：在指导老师的指导下，制定完整的论文写作大纲。 第3–4周：收集相关资料并进行需求分析，完成系统整体架构设计，同时完成数据库设计与接口定义。 第5–6周：搭建系统开发环境，完成后端核心模块的开发，包括用户管理模块和Agent引擎模块，并同步推进论文相关章节的写作。 第7–8周：完成前端页面开发，包括测评页面和报告页面，并实现与后端接口的对接。 第9周：集成RAG模块，构建职业知识库，对Prompt提示词效果进行优化。 第10周：进行系统联调与整体测试，修复发现的Bug，组织用户试用并收集反馈意见。 第11周：在导师指导下完成论文初稿，并提交导师进行初审。 第12周：参加毕业论文中期检查，梳理并明确论文中存在的问题。 第13–14周：根据中期检查意见对论文进行修改和完善，最终提交论文终稿。 |  |  |  |  |
| 参考文献（教师指定学生阅读的参考文献，不少于5篇） |  |  |  |  |
| [1] Xi Z, Chen W, Guo X, et al. The rise and potential of large language model based agents: A survey[J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(2): 121101. [2] Topsakal O, Akinci T C. Creating large language model applications utilizing langchain: A primer on developing llm apps fast[C]//International conference on applied engineering and natural sciences. 2023, 1(1): 1050-1056. [3] Hong S, Zhuge M, Chen J, et al. MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2023. [4] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 9459-9474. [5] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 24824-24837. [6] Park J S, O'Brien J, Cai C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C]//Proceedings of the 36th annual acm symposium on user interface software and technology. 2023: 1-22. [7] 卢宇, 余京蕾, 陈鹏鹤, 等. 生成式人工智能的教育应用与展望——以 ChatGPT 系统为例[J]. 中国远程教育, 2023, 43(4): 24-31. |  |  |  |  |
| 任务下达日期 | 2025年12月16日 | 学生应送交毕业 论文（设计）日期 |  | 2026年5月5日 |
| 指导教师签字 | 2025年12月16日 | 接受任务学生 签字 |  | 2025年12月16日 |
| 系（教研室）主任 审核 | 同意通过！ 签字： 2025年12月20日 |  |  |  |

注：1．此任务书由指导教师填写，各二级学院由系（教研室）主任审定，下达任务的期限为：本科第七学期，三年制专科第五学期，五年制专科第九学期；2．课题来源分为：校外课题、学校科研或质量工程立项课题（含国家、省、市、校级立项）、院（系）内拟定课题、学生自拟课题等；3．课题类型分为：工程设计类、理论研究类、实验研究类、计算机软件设计类、综合应用类等。